Retro spect

Päivämäärä: 9.10.2025

Osallistujat:

Jesse Korhonen

Jere Kotamäki

Tanja Kuukkanen

Maya Ramo

Elina Turtiainen

Sprintissä hyvin menneet asiat

Sprintin aikana saatiin pilviympäristö pystyyn ja frontendi näkyviin

Projektin hallinta on parantunut

Githubin käyttö on parantunut sprintin aikana

Figmassa näkymät on saatu valmiiksi

Modeli on saatu valmiiksi

Mitkä asiat eivät menneet hyvin

Sprintin aikana projektin hallinnassa on puutteita

Sprintin aikana ei saatu tehtyä kaikkia tehtäviä, mistä voisi päätellä, että sprintin tehtäviä täytyy vähentää

Parannettavia asioita seuraavaan sprinttiin

Tehtävien pilkkominen pienempiin alatehtäviin

Aikamäärän asettaminen sprintin tehtäville