Kolmas sprint reviev

Päivämäärä: 9.10.2025

Osallistujat:

Jesse Korhonen

Jere Kotamäki

Tanja kuukkanen

Maya Ramo

Elina Turtiainen

Tavoitteet ja niissä onnistuminen

Sprintin aikana saimme tietokannan valmiiksi ja tietokantamodelin valmiiksi, etusivun ja ilmoitusten frontend ja figma toteutuksen valmiiksi.

Sprintin aikana saimme demoesityksen valmiiksi

Sprintin aikana ei saatu tehtyä hakumetodeja backendiin, ja näin frontendia ja backendia ei pystytty yhdistämään.

Tietokanta yhteys tietokantaan jäi tämän vuoksi myös toteuttamatta.