Toinen retrospekt

Sprintissä hyvin menneet asiat

Ryhmätyöskentely

Sprintin suunnittelu on parantunut

Sprintin aikana olemme edenneet hyvin pilviympäristön pystyttämisessä, sekä sovelluksen frontend kehityksessä. Nyt sovelluksen desctop ja mobiili näkymät ovat yhtenäisiä

Mitkä asiat eivät menneet hyvin

Sprintin backlogin tekeminen. Sprintin tehtävät ovat olleet liian suuria

Myös tietokannan toteuttamisessa on ollut haasteita

Tavoite parantaa toimintaa jatkoa varten

Pienemmät tehtävät sprintissä, mikä selkeyttää sitä mitä kukin ryhmän jäsen tekee

Parempi varautuminen mahdollisiin ongelmiin