Sprint planning

Päivämäärä: 6.10.2025

Osallistujat:

Jesse Korhonen

Tanja Kuukkanen

Maya Ramo

Elina Turtiainen

Sprintin tavoitteet

Ilmoitusten hakeminen tietokannasta etusivulle

Tietyn ilmoituksen näyttäminen etusivulla

Tietokannan muokkaus

Tietokanta modelin tekeminen valmiiksi, ja tietokantayhteyden luominen

Tietokanta awsympäristöön

Demoesityksen tekeminen

etusivun ja ilmoitusten frontendin ja backendin yhtistäminen

Ostoskorinäkymän tekeminen figmassa

Sprint backlog

Tietokannan muokkaus

Tietokanta modelin tekeminen valmiiksi tietojen syöttämistä varten

Hakumetodin tekeminen ilmoitusten hakemiseen tietokannasta

Hakumetodi tietyn ilmoituksen hakemiseen tietokannasta

Tietokannan vieminen aws-ympäristöön

Tietokantayhteyden luominen

Etusivun frontendin ja backendin yhdistäminen

ilmoituksen frontendin ja backendin yhdistäminen

Ostoskorinäkymän tekeminen figmassa, mobiiliversio sekä desktopversio

Demoesityksen tekeminen